数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具采购项目

项目编号：CG2026070801

采购人：佛山市三水物资集团有限公司

2026 年 7 月

第一章 询比须知	- 1 -

询比须知前附表	- 1 -

1.1  总  则	- 4 -

1.2  询比文件	- 5 -

1.3  应答文件	- 6 -

1.4  应答	- 7 -

1.5  合同授予	- 7 -

第二章 合同	- 9 -

第三章  应答文件格式	- 9 -

3.1  应答文件封面	- 10 -

3.2  应答承诺书	- 11 -

3.3  法定代表人身份证明	- 12 -

3.4  法定代表人授权书	- 13 -

3.5  报价函	- 14 -

3.6  偏离表	- 15 -

3.7  其他资料	- 17 -

- 询比须知

### 询比须知前附表

| 序号 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 佛山市三水物资集团有限公司 |
|  | 标的名称 | 数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具采购项目 |
|  | 项目编号 | CG2026070801 |
| 2 | 预算金额 | 400,000.00元（含税），说明：响应报价不能高于预算总价，否则视为无效响应文件。 |
|  | 供货期限 | 1.合同签订后3个工作日内，完成全套材质、色板、家具实物小样封样确认，封样合格后方可启动生产； 2.封样确认后20个日历天内完成全部家具生产、自检、打包； 3.生产完毕后3个日历天内完成全部货物运输至佛山市三水区广海大道西佛北战新数智城10号厂房指定区域； 4.货物到场后5个日历天内完成组装、固定、调试、垃圾清运、现场清洁；含大型指挥桌、长条会议桌、整排开放工位、茶水柜、钢制档案柜等大件统一安装。 |
|  | 采购范围 | 数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具采购，包括班台、办公椅、会议桌等，具体产品、数量、规格要求详见分项报价表。 |
| 3 | 资格要求 | 1．应答人具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件的复印件加盖公章）； 2.提供资格信用承诺函（详见格式文件）； 3.本项目不接受联合体应答。 注：两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时响应报价，一经发现将均作无效报价：（1）法定代表人/负责人为同一人的； （2）存在控股、管理关系的。 |
| 4 | 询比文件发放时间 | 2026年7月24日 |
| 5 | 询比文件的澄清 | 询比供应商对询比文件有异议的应在应答截止时间1天前以书面形式提出。 |
| 6 | 应答有效期 | 90天 |
| 7 | 评选方式 | 报价最低者中选，如果报价相同的情况下采用随机抽取的方式确定中选供应商。 |
| 8 | 应答文件递交 | 1.应答截止时间：2026年7月31日17时30分前，递交响应文件。 2.递交应答文件地址：佛山市三水区西南街道广海大道西70号（三水物资集团203室）或将应答文件的彩色扫描件发送至对应邮箱（报价递交邮箱：sswzjtcg@126.com） 3.联系方式：张先生、0757-87776386 4.自报价截止之日起5个工作日内我集团将根据采购评审规则对有效报价文件进行评选，确定成交人后通知报价人，如报价人最终被确定为以上服务的承接人，应确保能够以高效、勤勉、尽责、保密的原则完成我集团委托的事务。 |

本表关于采购标的物的具体要求是对询比须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

1.1  总  则

1.1.1项目要求

数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具采购，包括班台、办公椅、会议桌等。

1.1.2 供货期限

（1）合同签订后3个工作日内，完成全套材质、色板、家具实物小样封样确认，封样合格后方可启动生产；

（2）封样确认后20个日历天内完成全部家具生产、自检、打包；

（3）生产完毕后3个日历天内完成全部货物运输至佛山市三水区广海大道西佛北战新数智城10号厂房指定区域；

（4）货物到场后5个日历天内完成组装、固定、调试、垃圾清运、现场清洁；含大型指挥桌、长条会议桌、整排开放工位、茶水柜、钢制档案柜等大件统一安装。

1.1.3 结算方式：

（1）合同签订后，成交单位须先行开具并提供与预付款金额等额的全额增值税专用发票。采购人在收到合规发票后，十个工作日内向成交单位支付合同总金额的30%作为预付款；

（2）验收款为采购人对所有产品验收合格及成交单位提供合格的全额增值税专用发票后，十个工作日内向成交单位支付剩余价款（剩余价款为实际结算货款扣除预付款后的金额）；

（3）付款前供应商须按要求提供完整送货单、验收单、正规发票等全套结算资料，否则采购人有权顺延付款。

1.1.4 质量要求

质保期限：自项目验收合格之日起，整体免费质保期不低于3年。柜体、钢架、龙骨等核心承重结构质保不低于5年，五金配件、饰面、海绵等易损部件质保期不低于3年。质保期内产品在正常使用情况下出现变形、开裂、脱层、卡顿、塌陷等非人为质量问题，供方须免费提供维修、更换、调试服务。需符合国家办公家具质量及环保标准、甲醛释放量达标，若检测不合格须无条件退换货并承担全部相关费用。

材料标准：所有办公家具统一在现场交付安装完毕后验收，以采购标准、清单、封样、合同及材质检验报告为依据，核对数量尺寸并核查各类家具材质、工艺、功能，要求外观完好、摆放稳固、现场清洁、无刺鼻异味。

供应商需在交货时向采购人提供所供全部办公家具的权威检测机构出具的检测报告原件或加盖公章的复印件。

1.1.5 资格要求

1.1.5.1资格要求：详见询比须知前附表。

1.1.5.2询比供应商参加本次活动过程中发生的所有费用自理。

1.1.6 保密

参与本次采购活动的双方应对询比文件和应答文件中的商务及技术等保密，否则，应对由此造成的后果承担法律责任。

1.1.7 询比文件获取方式

1.1.7.1 发放时间：详见询比须知前附表。

1.1.7.2 询比文件发放方式：通过公告公示。

1.2  询比文件

1.2.1 文件的组成

1.2.1.1本询比文件包括

（1）询比须知；

（2）合同；

（3）应答文件格式。

1.2.1.2采购人对询比文件所作的澄清、修改构成询比文件的组成部分。当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

1.2.2 询比文件的澄清：详见询比须知前附表。

1.2.3 询比文件的修改：采购人可以以书面形式修改询比文件，并通知询比供应商。询比文件的修改内容可能影响应答文件编制的，采购人应顺延提交应答文件的截止时间。

1.3  应答文件

1.3.1应答文件的组成

1.3.1.1应答文件应包括下列内容：

（1）应答承诺书

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权书

（4）报价函

（5）偏离表

（6）供应商资格信用承诺函

（7）其他资料

1.3.2应答报价：详见报价函。

1.3.3应答有效期

1.3.3.1 应答有效期时间：详见询比须知前附表。

1.3.3.2 出现特殊情况需要延长应答有效期的，采购人以书面形式通知询比供应商延长应答有效期。询比供应商同意延长的，不得要求修改或撤销其应答文件。

1.3.4应答文件的编制

1.3.4.1应答文件应按第三章“应答文件格式”进行编写，并签字盖章。如有必要，可以增加附页，作为应答文件的组成部分。

1.3.4.2 应答文件应当对询比文件有关工期或服务期、应答有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

1.4  应答

1.4.1应答文件递交截止时间：详见询比须知前附表。

应答文件递交地址：详见询比须知前附表。

1.4.2 应答文件的修改与撤回

1.4.2.1询比供应商在递交应答文件后，在应答文件递交截止日前，可以修改或撤回其应答。

1.4.2.2在应答文件递交截止日后，询比供应商不得对其应答内容做任何修改。

1.5  合同授予

1.5.1确定成交商

采购人根据询比供应商应答文件确定其是否为成交商。

1.5.2 成交通知

在规定的应答有效期内，采购人以书面形式向成交商发出成交通知书。

1.5.3 签订合同

1.5.3.1成交商充分知悉并完全同意，广东国裕食品有限公司为本合同的签约主体。应当根据询比文件及成交商的应答文件和成交商订立书面合同。成交商对此不持有任何异议，并完全响应该条件设置。特别提示，该条款为成交商必须响应的条件。成交商无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人将取消其成交资格。

1.5.3.2合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

- 合同

（采购合同成交后提供）

第三章  应答文件格式

## 3.1  应答文件封面

采购项目名称：

采购项目编号：

应  答  文  件

供应商：            （加盖公章）

年    月    日

3.2  应答承诺书

致：佛山市三水物资集团有限公司

根据采购人（项目名称）项目（项目编号）邀请，我司承诺如下：

1.认可、响应询比文件中的所有内容；愿意遵守询比文件的所有要求，严格执行询比文件的规定。承担询比文件规定的成交人的全部责任和义务。

2.己详细审查全部询比文件，包括询比文件补疑文件（如有）。我方完全理解并同意。

3.与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

联系人：

联系方式：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：   年    月    日

3.3  法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月         日

经营期限：

姓    名：                 身份证号码：

联系电话（手机）：

性别：        年龄：      职务：

系            （报价单位名称）           的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖章）

日  期：       年    月   日

法定代表人的身份证正反面复印件：

注：1.报价单位应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知报价单位，否则由此引起的一切后果由报价单位承担。

2.本法定代表人身份证明书内必须附上法定代表人的身份证复印件（加盖报价单位公章）。

3.4  授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关（项目名称）的报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

报 价单 位：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年    月    日

委托代理人的身份证正反面复印件

注：1.报价单位应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知报价单位，否则由此引起的一切后果由报价单位承担。

3.5  报价函

致：佛山市三水物资集团有限公司

我司高兴接受贵司邀请，经详细研读贵司《数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具采购项目询比文件》，经慎重考虑，我司完成本次货物的报价为：

货物报价（含税）         元人民币（大写：          ）；

不含税金额               元人民币，税率：    %；

整体产品质保期：     年。

我司承诺如下：

1．按询比文件的规定履行合同责任和义务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

2．已详细解读全部询比文件，包括编号、补遗书（如有）。

3．遵从本次应答有效期。

4．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价投标。

5．不得将本次项目或合同的有关资料向第三方透露。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代理人签字：

年    月    日

3.6  分项报价表

项目名称：数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具采购项目

项目编号：CG2026070801

（按附件1：数智化食品冷链物流枢纽中心办公家具分项报价表填写）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应询比文件。

3.结算以采购人实际采购的数量乘以成交单价所得的总金额核算。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代理人签字：

年    月    日

3.7  偏离表

供应商名称：          采购编号：           标包：

| 序号 | 询比文件条目号 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照询比文件技术规格，逐条申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所应答的的具体参数值。如无差异则填写无差异。

供应商：（加盖公章）

年      月     日

3.8  供应商资格信用承诺函

- 致：佛山市三水物资集团有限公司

- 我方参与（项目名称）的采购活动，现承诺如下：

- 我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、国家和广东省有关法律、法规、规章制度及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 承诺单位（全称并加盖公章）：

日期：

3.9  其他资料

应答人所需提供的营业执照、拟投货物产品介绍等及其他资料